แผนเฉพาะกิจ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ประจำปี  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี

แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ประจำปี  2559

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี

..................................................................

๑. สถานการณ์ทั่วไป

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ฤดูร้อนของประเทศไทยปกติจะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ และอุณหภูมิสูงสุดในปีนี้จะไม่ร้อนมากนัก จนถึงปลายเดือนเมษายนถึงกลางพฤษภาคมฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนต่อไป

พื้นที่ตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังในตอนตะวันออกของตำบล ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประกอบกับปีนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและมีบางพื้นที่ห่างไกลเขตชลประทาน ทำให้พื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่

๒. ภารกิจ

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ดำเนินการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากการประสบภาวะภัยแล้ง  รวมถึงการฟื้นฟูบูรณะผลผลิตการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

๓. การปฏิบัติ

๓.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ

๓.๑.๑ เพื่อเป็นการบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการร่วมมือประสานการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภาวะภัยแล้ง ปี 2559 อย่างเต็มกำลังความสามารถ

๓.๑.๒ เพื่อจัดระบบในการบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงระบบใช้น้ำในพื้นที่ของประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งของประชาชนผู้ใช้น้ำ          ในพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสมยุติธรรม

๓.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติ

๓.๒.๑ ขั้นเตรียมการ

(๑) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ปี 2559

(๒) สำรวจ ตรวจสอบแหล่งน้ำ รวมทั้งภาชนะเก็บกักน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างเพียงพอ

(๓) สำรวจพื้นที่ และครัวเรือนที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

(๔) เตรียมแผนการแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในตำบลหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ตลอดจนขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย

(๕) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมสำรองน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัด

/ (3.2.2) ด้านการให้…

- ๒ -

๓.๒.๒ ด้านการให้ความช่วยเหลือ

(๑)  เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้น  ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยประกอบด้วยข้อมูลจำนวน        ความเสียหาย  ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  ที่ประสบภัย  จำนวนราษฎรและทรัพย์สินที่เสียหาย  และรายงานสถานการณ์การเกิดภัยแล้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมรายงานเสนอผู้ว่าราชการอุบลราชธานี  ประกาศเขตภัยพิบัติตามนัย ข้อ 16  แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2546

(๒) ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบล             เหล่าแดง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่  การแจกจ่ายน้ำ การช่วยเหลือด้านการเกษตร

(๓) เมื่อเกิดภัยรุนแรงขึ้นในพื้นที่ และเกินขีดความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้     จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเหนือขึ้นไปในเขตท้องที่

๔. หน่วยปฏิบัติ

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

ประกอบด้วย

๔.๑ หน่วยงานหลัก

๔.๑.๑ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  (สำนักงานปลัด)  ทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการของศูนย์อำนวยการฯ  ในการจัดระบบบริหารงานประสานงานอำนวยการ  การกำกับติดตามการปฏิบัติของหน่วยงาน  ต่าง ๆ

๔.๑.๒ ส่วนโยธา  เป็นกำลังหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจในกรณีฉุกเฉินร่วมกับสมาชิก อปพร.  ในพื้นที่

๔.๒ หน่วยงานรอง

๔.๒.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  สนับสนุนน้ำการแจกจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

๔.๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมภาชนะเก็บกักน้ำ และแหล่งกักเก็บน้ำที่เสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน  จากความแห้งแล้งในระยะอย่างต่อเนื่อง

๔.๓ หน่วยงานสนับสนุน

กรณีที่ปัญหาภัยพิบัติเกินขีดความสามารถของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  จะช่วยเหลือบรรเทาให้ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปยังกองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อำเภอดอนมดแดง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี             กองอำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอุบลราชธานี เพื่อประสานขอการสนับสนุนไปยังหน่วยงานระดับจังหวัดและฝ่ายทหาร

๕. คำแนะนำในการประสาน

แผนนี้มีผลใช้บังคับ  และเริ่มปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

/ 6.งานด้านธุรการและ…

- ๓ -

๖. งานด้านธุรการและการสนับสนุน

๖.๑ กำลังคน

๖.๑.๑ สมาชิก  อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง    จำนวน   70  นาย

๖.๑.๒ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง	         	 จำนวน   52  คน

๖.๒ งบประมาณ

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

๗. การบังคับบัญชาและติดต่อสื่อสาร

๗.๑ การบังคับบัญชา

๗.๑.๑ หน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ให้อยู่ในการอำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

๗.๑.๒ ที่ตั้ง ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  ตั้งอยู่ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง (สำนักงานปลัด)  111 หมู่ที่ 12  ตำบลเหล่าแดง  อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์  ๐-4530-8097

๗.๒ การติดต่อสื่อสาร

๗.๒.๑ โทรศัพท์  หมายเลข  ๐-4530-8097   โทรสาร หมายเลข  ๐-4530-8097

ลงชื่อ …………………………….………….…….ผู้เสนอแผน

( นางลำเนา  รัตโน )

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ …………………………….……….…….ผู้ตรวจสอบแผน

( นายเชวงศักดิ์  พุฒพันธ์ )

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ …………………………….……….…….…….ผู้เห็นชอบแผน

( นายอนุพงษ์   ดวงใจ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

ลงชื่อ……………………..………..………..……ผู้เห็นชอบแผน

( นายทรงศักดิ์   แก้วดา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

ลงชื่อ………………….…….…..………..………..……ผู้อนุมัติแผน

(นายศุภโชค     รัตโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

เรื่อง    ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี  2559

-----------------------------------

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง    (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๖๗  (๔)  ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม ภัยแล้ง ฯลฯ โดยในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่โดยใช้หลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง จึงได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕59 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผน เพื่อการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเหล่าแดง โดยมีการจัดวางระบบการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว อีกทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกัน และสามารถร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ให้การสนับสนุนได้เป็นอย่างดีโดยเห็นแก่ประโยชน์สุขของราษฎรเป็นสำคัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง จึงขอประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๕9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕9

(ลงชื่อ)

( นายศุภโชค  รัตโน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง
     ที่        / ๒๕๕9
เรื่อง  จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   ประจำปี  ๒๕๕9
.......................................................

ด้วยห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี พื้นที่ตำบลเหล่าแดง      อำเภอดอนมดแดง  จะประสบปัญหาความแห้งแล้งจากปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร และในปีนี้คาดว่าภัยจากความแห้งแล้ง อาจทวีความรุนแรงและขยายกว้างครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยทั่วไป

เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การประสานการปฏิบัติและการสนับสนุนการปฏิบัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๐  และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลเหล่าแดง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง  ประจำปี  2559  ประกอบด้วย

๑.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง                   	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
                       ๒.  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง              	รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
                       ๓.  กำนันตำบลเหล่าแดง                                          	กรรมการ
                       ๔.  ผู้ใหญ่บ้านตำบลเหล่าแดงทุกหมู่บ้าน                        	กรรมการ
                       ๕.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงทุกหมู่บ้าน      กรรมการ
                       ๖.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง                       	กรรมการ
                       7.  ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง        กรรมการ
                       8.  ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง     	กรรมการ

9.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง 		
                       10. พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน	กรรมการ
                       ๑1. สมาชิก อปพร.ตำบลเหล่าแดง ทุกนาย	กรรมการ	                            	๑2. หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง	กรรมการ / เลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่

๑.  เป็นศูนย์กลางในการติดต่อข่าวสารและสถานการณ์  รวมทั้งการประสานงานกับส่วนราชการ  ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

๒.  รับรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารที่สะดวก  และรวดเร็วที่สุดเพื่อเสนอให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ตำบลเหล่าแดงทราบ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ

/ ๓. เป็นศูนย์รับ…

- ๒ -

๓.  เป็นศูนย์รับบริจาคการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร

๔.  พิจารณาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา  เมื่อเกิดสถานการณ์ โดยประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.  รายงานสถานการณ์ให้นายอำเภอดอนมดแดง / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้งอำเภอดอนมดแดง  ปี  2559  ทราบ  จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ
                        ๖.  ประกาศประชาสัมพันธ์และแนะนำให้ประชาชน  ให้ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพ  เนื่องจาก  สภาพอากาศแห้งแล้ง และให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย จากความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ

๗. รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำ และใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัด  ถูกวิธี  ถูกสุขลักษณะ  รวมทั้งทำความเข้าใจและแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้ำหรือพืชชนิดอื่นทดแทนในช่วงฤดูแล้ง

๘.  ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดความเสียหาย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   ตลอดจนฟื้นฟูสภาพจิตใจ    รวมทั้งด้านการปศุสัตว์  ด้านการเกษตรและ / หรือการประกอบอาชีพอย่างอื่น ๆ การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู  อาชีพราษฎร  ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการกำหนดด้านการงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า   หรือระยะยาว

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง  ณ  วันที่      เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559

ลงชื่อ     
                                                                        (นายศุภโชค  รัตโน)
                                                              นายองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง

ผนวก ก. 	ส่วนอำนวยการ ประกอบแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ปี พ.ศ. ๒๕๕9

๑.  นายศุภโชค     รัตโน       นายองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง		ผู้อำนวยการ

๒. นายทองใส      แสงอุทัย   รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง		รองผู้อำนวยการ

๓.นายบุญหลาย   เกษแก้ว   รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง		รองผู้อำนวยการ

๔.นางบุญมี        เดชะคำภู  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง		กรรมการ

5. นายเชษฐ        คงอ่อน    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง	กรรมการ

6.   นางสำราญ      ปุ้ยวงศ์     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง หมู่ 1	กรรมการ

7.   นายอานนท์     บุญยิ้ม      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง หมู่ 11	กรรมการ

8.   นายสัมพันธ์     เกษแก้ว    กำนันตำบลเหล่าแดง			กรรมการ

9.   นายประสาน    เดชะคำภู   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1			กรรมการ

10. นางสาวเพ็ญ     พึ่งกุล       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7			กรรมการ

11. นายอนุพงษ์     ดวงใจ       รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล             		กรรมการ

12. นายเชวงศักดิ์   พุฒพันธ์     หัวหน้าสำนักงานปลัด			กรรมการ

13. นายสุวิชา       สุภาจันทร์    ผู้อำนวยการกองช่าง			กรรมการ

14. นางกิติกุล       แสนทวีสุข   ผู้อำนวยการกองคลัง			กรรมการ

15. นางสาวนิภาพร   สายแก้ว   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ  			กรรมการ

16. นายสุริยา       นะที          ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าแดง	กรรมการ

17. นางรัตนสุดา    ไวยุกรณ์     นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ			กรรมการ

18. พ.อ.ต.สันติ      เพ็งแจ่ม     นักพัฒนาชุมชน			กรรมการ

19. นางลำเนา      รัตโน         นักจัดการงานทั่วไป			กรรมการ

20. นายทรงศักดิ์    แก้วดา       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง	กรรมการ / เลขานุการ

21. นายอัครพล     บุญยิ้ม      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ /ผู้ช่วยเลขานุการ

ผนวก ข. 	การติดต่อสื่อสาร ประกอบแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ปี พ.ศ. ๒๕๕9  โทรสาร. ๐-4530-8097

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  ใช้ความถี่  162.550

ข่ายความถี่วิทยุสื่อสารและโทรศัพท์ในการสื่อสาร

| ที่ | ชื่อ-สกุล |  | ตำแหน่ง | หมู่ที่ | นามเรียกขาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายประสาร | เดชะคำภู | ผู้ใหญ่บ้าน | 1 | กลาง 01 |
| 2 | นายสมใจ | สีสวัสดิ์ | สมาชิก อบต. | 1 | กลาง 02 |
| 3 | นายอุทิศ | เกตุสิทธิ์ | ผู้ใหญ่บ้าน | 2 | แดง 01 |
| 4 | นายสมศักดิ์ | พุฒธา | ส.อบต. | 2 | แดง 02 |
| 5 | นายปรีชา | บุญชิต | ผู้ใหญ่บ้าน | 3 | กระบูน 01 |
| 6 | นายประสิทธิ์ | กำลังงาม | สมาชิก อบต. | 3 | กระบูน 02 |
| 7 | นายทองคำ | เจริญราช | ผช.ผู้ใหญ่บ้าน | 4 | ท่าศิลา 01 |
| 8 | น.ส.ศิริยา | สาระกุล | สมาชิก อบต. | 4 | ท่าศิลา 02 |
| 9 | นายบุญเก่ง | ทองวันดี | ผู้ใหญ่บ้าน | 5 | หนองหล่ม 01 |
| 10 | นายเชษฐ์ | คงอ่อน | สมาชิก อบต. | 5 | หนองหล่ม 02 |
| 11 | นายบุญจันทร์ | บิลทะศรี | ผู้ใหญ่บ้าน | 6 | ท่าลาด 01 |
| 12 | นางโสภา | ทิพสุข | สมาชิก อบต. | 6 | ท่าลาด 02 |
| 13 | น.ส.เพ็ญ | พึ่งกุล | ผู้ใหญ่บ้าน | 7 | ยางนกหอ 01 |
| 14 | นางบุญหนา | ศรีเนตร | สมาชิก อบต. | 7 | ยางนกหอ 02 |
| 15 | นายโฆษิต | มุกดาหาร | ผช.ผู้ใหญ่บ้าน | 8 | เหล่าแดง 01 |
| 16 | นายชำนาญ | ศรีแดง | สมาชิก อบต. | 8 | เหล่าแดง 02 |
| 17 | นายพรมมี | วงษ์โท | ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | ค้อ 01 |
| 18 | นายสุรชัย | อุดมแก้ว | ผช.ผู้ใหญ่บ้าน | 9 | ค้อ 02 |
| 19 | นายสุรพล | แก่นแก้ว | ผู้ใหญ่บ้าน | 10 | วาปี 01 |
| 20 | นายหัน | นันตะวงษ์ | สมาชิก อบต. | 10 | วาปี 02 |
| 21 | นายสิมมา | คำหนัน | ผู้ใหญ่บ้าน | 11 | ท่าลาดเหนือ 01 |
| 22 | นายอานนท์ | บุญยิ้ม | สมาชิก อบต. | 11 | ท่าลาดเหนือ 02 |
| 23 | นายสุวรรณ | ทุมมา | ผู้ใหญ่บ้าน | 12 | ใหม่แสนสุข 01 |
| 24 | นายอาคม | รัตนกุล | ส.อบต. | 12 | ใหม่แสนสุข 02 |
| 25 | นายทองดี | จันทร์ภิรักษ์ | ผู้ใหญ่บ้าน | 13 | ศรีดอนมดแดง 01 |
| 26 | นางสุภาภร์ | พวงทอง | สมาชิก อบต. | 13 | ศรีดอนมดแดง 02 |

ผนวก ค. 	เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบแผนเฉพาะกิจป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง ปี พ.ศ. ๒๕๕9

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | รายการ | จำนวน | ยี่ห้อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รถดับเพลิงและบรรทุกน้ำ | 1 คัน | มิตซูบิชิ | ขนาดความจุน้ำ 10,000 ลิตร |
| 2 | รถปฏิบัติฉุกเฉิน อบต.เหล่าแดง | 1 คัน | โตโยต้า | - |

ผนวก ง. 	ข้อมูลชุมชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดงประกอบแผนเฉพาะกิจป้องกันและ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์บริหารส่วนตำบลเหล่าแดง  ปี พ.ศ. ๒๕๕9

| หมู่ที่ | หมู่บ้าน /ชุมชน | ปี 2556 |  |  |  | ปี 2557 |  |  |  | ปี 2558 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม | ครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม | ครัวเรือน | ชาย | หญิง | รวม |
| 0 | บ้านเลขที่กลาง | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 114 | 103 | 217 |
| 1 | บ้านกลาง | 119 | 173 | 161 | 334 | 121 | 176 | 162 | 338 | 124 | 175 | 162 | 337 |
| 2 | บ้านแดง | 205 | 340 | 327 | 667 | 210 | 342 | 324 | 666 | 214 | 344 | 325 | 669 |
| 3 | บ้านกระบูน | 237 | 474 | 415 | 889 | 241 | 479 | 416 | 895 | 241 | 484 | 416 | 900 |
| 4 | บ้านท่าศิลา | 163 | 268 | 263 | 541 | 165 | 271 | 278 | 549 | 168 | 267 | 276 | 443 |
| 5 | บ้านหนองหล่ม | 111 | 241 | 248 | 489 | 112 | 245 | 248 | 493 | 113 | 245 | 250 | 495 |
| 6 | บ้านท่าลาด | 158 | 328 | 302 | 630 | 159 | 325 | 298 | 623 | 160 | 318 | 290 | 608 |
| 7 | บ้านยางนกหอ | 80 | 164 | 184 | 384 | 83 | 170 | 186 | 356 | 86 | 173 | 191 | 326 |
| 8 | บ้านเหล่าแดง | 218 | 343 | 342 | 685 | 217 | 349 | 345 | 694 | 218 | 349 | 346 | 695 |
| 9 | บ้านค้อ | 77 | 159 | 156 | 315 | 78 | 155 | 157 | 312 | 78 | 159 | 167 | 326 |
| 10 | บ้านวาปี | 128 | 252 | 226 | 478 | 128 | 256 | 223 | 479 | 135 | 258 | 219 | 477 |
| 11 | บ้านท่าลาดเหนือ | 216 | 409 | 401 | 810 | 217 | 414 | 407 | 821 | 219 | 408 | 403 | 811 |
| 12 | บ้านใหม่แสนสุข | 150 | 219 | 197 | 416 | 153 | 220 | 194 | 414 | 156 | 220 | 198 | 418 |
| 13 | บ้านศรีดอนมดแดง | 136 | 169 | 182 | 378 | 138 | 202 | 186 | 388 | 143 | 201 | 193 | 394 |
| รวม |  | 1,997 | 3,566 | 3,414 | 6,980 | 2,023 | 3,719 | 3,526 | 7,245 | 2,055 | 3,715 | 3,539 | 7,254 |

หมายเหตุ 	*  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ณ วันที่ 28  เมษายน 2558